KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN
SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS

Disusun sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan
Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI)

Kelompok : tujuh

Anggota :
Agusta Firman Firdaus (NPM 20241320016)
Dendra Andri Merli (NPM 20241320012)
Haris Habibullah (NPM 20241320003)
Akbar (NPM 20241320017)
Jeri Aries (NPM 20241320007)

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini menjelaskan secara rinci latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebutuhan sistem, metodologi, tim pelaksana, jadwal, biaya, serta hasil pekerjaan yang akan diserahkan dalam pengembangan sistem informasi peminjaman ruang kelas, laboratorium, dan barang inventaris Bagian Umum (BAUM). Uraian dalam dokumen ini disusun berdasarkan Usulan Teknis (USTEK) yang telah disiapkan, sehingga seluruh isi KAK dapat ditelusuri kembali ke usulan tersebut.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi di lingkungan UKRI.

# DAFTAR ISI

| Bab | Judul | Sub-bab |
| --- | --- | --- |
| BAB 1 | PENDAHULUAN | 1.1 Latar Belakang · 1.2 Rumusan Masalah · 1.3 Batasan Masalah · 1.4 Dasar Hukum · 1.5 Definisi dan Istilah |
| BAB 2 | TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK | 2.1 Maksud · 2.2 Tujuan · 2.3 Indikator Keberhasilan · 2.4 Manfaat |
| BAB 3 | RUANG LINGKUP PROYEK | 3.1 Lingkup Pekerjaan · 3.2 Objek yang Dipinjam · 3.3 Di Luar Lingkup · 3.4 Tanggung Jawab Pihak Universitas |
| BAB 4 | GAMBARAN UMUM SISTEM | 4.1 Pengguna dan Hak Akses · 4.2 Alur Peminjaman · 4.3 Status Peminjaman · 4.4 Aturan Peminjaman |
| BAB 5 | ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM | 5.1 Kebutuhan Fungsional · 5.2 Data Pengajuan · 5.3 Data Master · 5.4 Kebutuhan Non Fungsional |
| BAB 6 | ANALISIS KELAYAKAN | 6.1 Teknis · 6.2 Operasional · 6.3 Ekonomi · 6.4 Jadwal · 6.5 Risiko dan Mitigasi |
| BAB 7 | RENCANA IMPLEMENTASI | 7.1 Metodologi · 7.2 Pengumpulan Data · 7.3 Tahapan · 7.4 Tim · 7.5 Deliverables · 7.6 Pengujian dan UAT · 7.7 Pelatihan |
| BAB 8 | ESTIMASI BIAYA PROYEK |  |
| BAB 9 | JADWAL PROYEK | 9.1 Jadwal Ringkas · 9.2 Bagan Waktu · 9.3 Milestone |
| BAB 10 | PENUTUP |  |

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) memiliki sarana dan prasarana yang digunakan oleh mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) KEMA UKRI untuk menunjang kegiatan perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tiga jenis objek, yaitu ruang kelas, laboratorium, dan barang inventaris yang dikelola Bagian Umum (BAUM).

Saat ini proses peminjaman ketiga jenis objek tersebut masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Pengajuan, pemeriksaan kelengkapan, dan keputusan atas pengajuan belum berada dalam satu sistem yang terpusat. Akibatnya timbul masalah yang konkret, yaitu:

1. Pihak universitas tidak dapat dengan cepat mengetahui ruangan atau barang mana yang sedang dipakai atau dipinjam, sehingga sulit memastikan sebuah ruangan atau barang masih tersedia pada hari yang diminta.

2. Stok barang BAUM yang sedang dipinjam dan yang masih tersedia tidak terpantau dengan cepat.

3. Peminjam (mahasiswa maupun Ormawa) tidak memiliki kepastian mengenai status pengajuan yang telah dikirim, apakah masih menunggu, disetujui, atau ditolak.

4. Proses secara keseluruhan memakan waktu lama karena seluruh tahapan dilakukan manual.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah sistem peminjaman terintegrasi yang memantau dan memudahkan kegiatan peminjaman bagi Ormawa KEMA UKRI dan mahasiswa, sekaligus memudahkan pihak universitas dalam memantau dan memutuskan pengajuan. Kerangka Acuan Kerja ini menjabarkan pekerjaan tersebut secara rinci sebagai pedoman bagi pelaksana dan pihak universitas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mempercepat proses peminjaman sarana dan prasarana yang saat ini masih dilakukan secara manual?

2. Bagaimana pihak universitas dapat memantau ruang kelas, laboratorium, dan barang yang sedang dipakai atau dipinjam?

3. Bagaimana stok barang BAUM yang sedang dipinjam dan yang masih tersedia dapat terpantau dengan cepat?

4. Bagaimana peminjam dapat mengetahui kepastian status pengajuan peminjaman yang telah disampaikan?

5. Bagaimana alur pengajuan dan persetujuan peminjaman dapat berjalan sesuai SOP yang berlaku di UKRI?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar pekerjaan lebih terarah, maka beberapa batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan peminjaman sarana dan prasarana UKRI.

2. Objek yang dapat dipinjam terbatas pada ruang kelas (Lantai 5, 6, dan 7, masing-masing ruang 1 sampai 10), berbagai laboratorium, dan barang pada Bagian Umum (BAUM).

3. Pengguna sistem terdiri atas dua kelompok, yaitu Pihak Universitas dan Pihak Peminjam (mahasiswa aktif UKRI dan Ormawa KEMA UKRI).

4. Persyaratan peminjaman mengikuti SOP peminjaman sarana dan prasarana UKRI, yaitu pengiriman surat peminjaman dan pengisian biodata peminjam.

## 1.4 Dasar Hukum dan Regulasi

Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada ketentuan dan standar berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (terkait biodata dan KTM peminjam).

5. SOP peminjaman sarana dan prasarana yang berlaku di UKRI.

6. ISO/IEC 25010 (kualitas produk perangkat lunak) dan ISO/IEC 27001 (keamanan informasi) sebagai acuan praktik terbaik.

## 1.5 Definisi dan Istilah

| Istilah | Pengertian |
| --- | --- |
| UKRI | Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, pemilik sarana dan prasarana serta pengguna sistem. |
| Ormawa KEMA UKRI | Organisasi Mahasiswa pada lingkungan KEMA UKRI yang dapat mengajukan peminjaman atas nama organisasi. |
| BAUM | Bagian Umum, unit yang mengelola barang inventaris yang dapat dipinjam. |
| Sarana dan prasarana | Ruang kelas, laboratorium, dan barang inventaris BAUM yang dapat dipinjam melalui sistem. |
| Pihak Universitas | Pengguna yang memantau, memeriksa, dan memutuskan pengajuan (antara lain BAUM dan pengelola laboratorium). |
| Pihak Peminjam | Pengguna yang mengajukan peminjaman, yaitu mahasiswa aktif UKRI atau Ormawa KEMA UKRI. |
| KTM | Kartu Tanda Mahasiswa, dilampirkan mahasiswa sebagai identitas pengajuan. |
| Dashboard | Halaman ringkasan pemakaian ruang, laboratorium, barang, dan stok. |
| Status peminjaman | Keadaan pengajuan: pending, disetujui, atau tidak disetujui. |
| SRS | Software Requirements Specification, dokumen kebutuhan sistem. |
| UAT | User Acceptance Test, pengujian penerimaan oleh pengguna dari pihak universitas. |

# BAB 2 TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK

## 2.1 Maksud

Maksud pekerjaan ini adalah membangun Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI yang memudahkan mahasiswa dan Ormawa dalam mengajukan peminjaman, serta memudahkan pihak universitas dalam memantau dan memberikan keputusan atas pengajuan peminjaman. Sistem berjalan sebagai satu pintu terpusat: pengajuan, persetujuan, status, pemakaian, dan stok semuanya tercatat dan dapat dilihat dalam sistem yang sama.

## 2.2 Tujuan Proyek

Secara khusus tujuan dari proyek ini adalah:

1. Menggantikan proses peminjaman manual dengan proses berbasis sistem sehingga waktu pelayanan lebih singkat.

2. Menyediakan dashboard yang menampilkan pemakaian ruang kelas, laboratorium, dan stok barang BAUM secara real time.

3. Menyediakan alur pengajuan dan persetujuan peminjaman yang sesuai SOP universitas.

4. Menyediakan informasi status peminjaman (pending, disetujui, atau ditolak) kepada peminjam.

5. Menyediakan data stok barang yang sedang dipinjam dan yang masih tersedia.

## 2.3 Indikator Keberhasilan

Pencapaian tujuan diukur dengan indikator berikut, yang diperiksa pada saat UAT dan serah terima:

| No | Tujuan | Indikator keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menggantikan proses manual | Peminjam dapat mengajukan peminjaman ruang, laboratorium, atau barang BAUM sepenuhnya melalui sistem, termasuk mengunggah surat peminjaman, tanpa pengajuan manual. |
| 2 | Dashboard real time | Dashboard menampilkan ruang, laboratorium, dan barang yang sedang dipakai serta stok, dan berubah setelah sebuah pengajuan disetujui. |
| 3 | Alur sesuai SOP | Pengajuan tidak dapat dikirim tanpa kelengkapan SOP (surat peminjaman dan biodata; untuk mahasiswa juga KTM) dan hanya dapat diputuskan oleh pihak universitas. |
| 4 | Kepastian status | Setiap pengajuan menampilkan salah satu dari tiga status (pending, disetujui, tidak disetujui) dan peminjam dapat melihatnya kapan saja. |
| 5 | Data stok | Sistem menampilkan jumlah barang yang sedang dipinjam dan yang masih tersedia untuk setiap barang BAUM. |

## 2.4 Manfaat Proyek

Bagi peminjam (mahasiswa dan Ormawa KEMA UKRI), sistem mempermudah pengajuan, memberikan kepastian status pengajuan, dan mengurangi waktu tunggu. Bagi pihak universitas, sistem mempermudah pemantauan ruangan dan barang yang sedang digunakan, mempercepat proses persetujuan, memastikan peminjam mengikuti SOP, serta menyediakan data stok yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Bagi UKRI secara keseluruhan, sistem ini membuat pengelolaan sarana dan prasarana lebih tertib dan terdokumentasi.

# BAB 3 RUANG LINGKUP PROYEK

## 3.1 Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas lima kegiatan utama. Tabel berikut menguraikan isi setiap kegiatan dan hasil yang dihasilkannya.

| No | Kegiatan | Rincian pekerjaan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis kebutuhan | Mengumpulkan dan menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan KAK dan SOP peminjaman UKRI melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan FGD. | Dokumen SRS |
| 2 | Perancangan sistem | Merancang alur proses peminjaman, basis data, dan antarmuka pengguna (dashboard, formulir pengajuan, halaman persetujuan, status, dan stok). | Dokumen desain sistem dan prototipe |
| 3 | Pengembangan aplikasi | Membangun aplikasi peminjaman ruang kelas, laboratorium, dan barang BAUM beserta dashboard, persetujuan, status, dan stok. | Sistem berjalan |
| 4 | Pengujian | Menguji fungsi sistem dan melaksanakan User Acceptance Test (UAT) bersama pihak universitas dan perwakilan Ormawa. | Laporan testing |
| 5 | Implementasi | Menerapkan sistem (deployment), menyerahkan dokumen, melatih pengguna, dan mendampingi penggunaan awal. | Sistem produksi, manual pengguna, laporan akhir |

## 3.2 Objek yang Dapat Dipinjam

| Jenis objek | Cakupan | Jumlah / keterangan |
| --- | --- | --- |
| Ruang kelas | Lantai 5, ruang 1 sampai 10 | 10 ruang |
|  | Lantai 6, ruang 1 sampai 10 | 10 ruang |
|  | Lantai 7, ruang 1 sampai 10 | 10 ruang |
| Laboratorium | Berbagai laboratorium UKRI | Daftar laboratorium diserahkan pihak universitas pada tahap analisis |
| Barang BAUM | Barang inventaris pada Bagian Umum | Daftar barang dan jumlah stok diserahkan BAUM pada tahap analisis |

Dengan demikian terdapat 30 ruang kelas yang tercakup, ditambah seluruh laboratorium dan barang BAUM yang datanya disediakan oleh pihak universitas.

## 3.3 Di Luar Lingkup

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman, hal-hal berikut tidak termasuk dalam pekerjaan ini kecuali disepakati kemudian secara tertulis:

•  Peminjaman objek selain ruang kelas, laboratorium, dan barang BAUM.

•  Pengguna di luar Pihak Universitas dan Pihak Peminjam (mahasiswa aktif UKRI dan Ormawa KEMA UKRI).

•  Pengadaan perangkat keras, jaringan, atau infrastruktur milik universitas.

•  Perubahan terhadap SOP peminjaman UKRI; sistem mengikuti SOP yang berlaku.

## 3.4 Tanggung Jawab Pihak Universitas

Agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal, pihak universitas diharapkan menyediakan:

1. SOP peminjaman sarana dan prasarana serta format surat peminjaman yang berlaku.

2. Data ruang kelas, laboratorium, dan inventaris barang BAUM beserta jumlah stoknya.

3. Narasumber dari BAUM, pengelola laboratorium, dan perwakilan Ormawa untuk wawancara, FGD, dan UAT.

4. Penunjuk pihak yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan.

5. Masukan dan persetujuan (review) pada akhir setiap tahap pekerjaan.

# BAB 4 GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengelolaan peminjaman ruang kelas, laboratorium, dan barang BAUM. Peminjam mengajukan peminjaman secara online, pihak universitas memeriksa dan memutuskan pengajuan, dan seluruh pemakaian serta stok dipantau secara terpusat melalui dashboard.

## 4.1 Pengguna dan Hak Akses

| Pengguna | Siapa | Hal yang dapat dilakukan di sistem |
| --- | --- | --- |
| Pihak Universitas | BAUM, pengelola laboratorium, dan pihak berwenang lain di UKRI | Melihat dashboard; melihat dan memantau pengajuan; memeriksa kepatuhan SOP; menyetujui atau menolak pengajuan; melihat stok barang. |
| Pihak Peminjam: Mahasiswa | Mahasiswa aktif UKRI | Mengajukan peminjaman dengan KTM, surat pengajuan, dan keperluan; melihat dashboard, ketersediaan, dan status pengajuan sendiri. |
| Pihak Peminjam: Ormawa | Ormawa KEMA UKRI | Mengajukan peminjaman dengan surat, biodata peminjam, dan keperluan; melihat dashboard, ketersediaan, dan status pengajuan sendiri. |

## 4.2 Alur Peminjaman

Alur berikut menunjukkan jalannya satu pengajuan dari awal hingga selesai:

| Langkah | Pelaku | Proses di sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peminjam | Memilih objek yang akan dipinjam (ruang kelas, laboratorium, atau barang BAUM) dan melihat ketersediaannya di dashboard. |
| 2 | Peminjam | Mengisi formulir pengajuan (biodata peminjam, hari dan tanggal, objek, keperluan) dan mengunggah softfile surat peminjaman; mahasiswa juga mencantumkan KTM. |
| 3 | Sistem | Memeriksa kelengkapan isian dan lampiran, mencatat pengajuan, dan menetapkan status pending. |
| 4 | Pihak Universitas | Melihat pengajuan masuk, memeriksa kepatuhan terhadap SOP (surat peminjaman dan biodata peminjam). |
| 5 | Pihak Universitas | Memberikan keputusan: menyetujui atau menolak pengajuan. |
| 6 | Sistem | Memperbarui status pengajuan, dashboard, dan data stok sesuai keputusan. |
| 7 | Peminjam | Melihat status akhir pengajuan (disetujui atau tidak disetujui) melalui sistem. |

## 4.3 Status Peminjaman

| Status | Arti | Siapa yang menetapkan |
| --- | --- | --- |
| Pending | Pengajuan sudah dikirim dan menunggu keputusan pihak universitas. | Sistem, otomatis saat pengajuan dikirim |
| Disetujui | Pengajuan diterima; objek dipakai atau dipinjam pada hari yang diminta. | Pihak Universitas |
| Tidak disetujui | Pengajuan ditolak oleh pihak universitas. | Pihak Universitas |

## 4.4 Aturan Peminjaman

Sistem menerapkan aturan berikut sesuai SOP universitas:

1. Mahasiswa aktif UKRI dapat meminjam dengan mencantumkan KTM, surat pengajuan peminjaman, dan keperluan peminjaman.

2. Ormawa KEMA UKRI dapat meminjam dengan mengirimkan surat dan biodata peminjam, serta keperluan peminjaman.

3. Setiap pengajuan wajib disertai softfile surat peminjaman yang diunggah melalui sistem.

4. Pihak universitas memastikan peminjam mengikuti SOP sebelum memberikan persetujuan.

5. Hanya pihak universitas yang dapat mengubah status pengajuan dari pending menjadi disetujui atau tidak disetujui.

# BAB 5 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

## 5.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dari KAK dirinci berikut ini. Setiap kebutuhan diberi kode agar dapat dirujuk saat perancangan dan pengujian.

| Kode | Modul | Kebutuhan | Pengguna |
| --- | --- | --- | --- |
| KF-01 | Dashboard | Menampilkan ruang kelas, stok barang BAUM, serta pemakaian sarana dan prasarana universitas oleh mahasiswa. | Semua |
| KF-02 | Dashboard | Menampilkan barang, kelas, atau ruangan yang sedang dipakai atau dipinjam oleh mahasiswa maupun Ormawa. | Semua |
| KF-03 | Dashboard | Menampilkan stok peminjaman. | Semua |
| KF-04 | Pihak Universitas | Melihat dan memantau pengajuan peminjaman yang diajukan oleh mahasiswa. | Universitas |
| KF-05 | Pihak Universitas | Memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan peminjaman. | Universitas |
| KF-06 | Pihak Universitas | Memastikan peminjam mengikuti SOP: mengirimkan surat peminjaman dan mengisi biodata peminjam. | Universitas |
| KF-07 | Pihak Peminjam | Mahasiswa aktif UKRI meminjam sarana dan prasarana dengan mencantumkan KTM, surat pengajuan peminjaman, dan keperluan peminjaman. | Mahasiswa |
| KF-08 | Pihak Peminjam | Ormawa KEMA UKRI meminjam dengan mengirimkan surat dan biodata peminjam, serta keperluan peminjaman. | Ormawa |
| KF-09 | Biodata Peminjam | Menyediakan formulir pengajuan dengan data pada subbab 5.2. | Peminjam |
| KF-10 | Peminjaman barang BAUM | Pengajuan peminjaman barang pada bagian umum. | Peminjam |
| KF-11 | Peminjaman ruang dan laboratorium | Pengajuan peminjaman ruang kelas (Lantai 5–7) dan laboratorium. | Peminjam |
| KF-12 | Status peminjaman | Melihat status pengajuan: pending, disetujui, atau tidak disetujui. | Peminjam |
| KF-13 | Stok barang | Melihat stok barang yang sudah dipinjam dan yang masih tersedia. | Semua |

## 5.2 Data Pengajuan (Biodata Peminjam)

| No | Data | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama | Nama peminjam. |
| 2 | Asal peminjam | Ormawa atau mahasiswa. |
| 3 | Nomor WhatsApp | Kontak peminjam. |
| 4 | Hari dan tanggal peminjaman | Waktu objek akan dipinjam. |
| 5 | Barang atau ruangan yang dipinjam | Ruang kelas, laboratorium, atau barang BAUM. |
| 6 | Keperluan peminjaman | Tujuan penggunaan. |
| 7 | Softfile surat peminjaman | Berkas surat yang diunggah melalui sistem. |

Untuk pengajuan mahasiswa, KTM dicantumkan sebagai identitas sesuai SOP.

## 5.3 Data Master yang Dikelola

| Data | Isi | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Ruang kelas | Lantai 5, 6, 7 masing-masing ruang 1 sampai 10 | Pihak universitas |
| Laboratorium | Daftar laboratorium | Pihak universitas / pengelola laboratorium |
| Barang BAUM | Daftar barang dan jumlah stok (dipinjam dan tersedia) | BAUM |
| Pengajuan | Biodata, objek, tanggal, keperluan, surat, dan status | Peminjam dan pihak universitas |

## 5.4 Kebutuhan Non Fungsional

| Aspek | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Kemudahan penggunaan | Antarmuka mudah dipahami mahasiswa, Ormawa, dan pihak universitas tanpa keahlian teknis; dilengkapi manual pengguna dan pelatihan. |
| Informasi real time | Dashboard, status, dan stok menampilkan keadaan terkini setelah ada pengajuan atau keputusan. |
| Keamanan data | Data pribadi peminjam (biodata dan KTM) dilindungi sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022; akses disesuaikan dengan hak akses pengguna. |
| Kualitas perangkat lunak | Mengacu pada ISO/IEC 25010 (antara lain fungsionalitas, keandalan, dan kegunaan). |
| Keamanan informasi | Mengacu pada praktik ISO/IEC 27001. |

# BAB 6 ANALISIS KELAYAKAN

Analisis kelayakan dilakukan untuk mengetahui apakah proyek layak dilaksanakan.

## 6.1 Kelayakan Teknis

Sistem dapat dikembangkan dengan teknologi aplikasi berbasis web yang umum tersedia. Kebutuhan fungsional sudah didefinisikan jelas dalam KAK (dashboard, pengajuan, persetujuan, status, dan stok) sehingga risiko teknis relatif rendah. Tim pelaksana terdiri atas peran analis, desainer antarmuka, programmer, dan tester yang mencakup seluruh kebutuhan teknis.

## 6.2 Kelayakan Operasional

Sistem mudah digunakan oleh mahasiswa, Ormawa, dan pihak universitas setelah mendapat pelatihan pengguna. Alur pengajuan dan persetujuan mengikuti SOP yang sudah berlaku sehingga tidak mengubah aturan, hanya memindahkan prosesnya ke dalam sistem.

## 6.3 Kelayakan Ekonomi

Biaya pengembangan (Bab 8) relatif kecil dibandingkan manfaatnya berupa pelayanan yang lebih cepat, pemantauan yang lebih mudah, dan data stok yang lebih akurat.

## 6.4 Kelayakan Jadwal

Pekerjaan terbagi dalam lima tahap yang berurutan dan dapat diselesaikan dalam 10 minggu (Bab 9), dengan review bersama pihak universitas di akhir setiap tahap.

## 6.5 Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Data ruang, laboratorium, atau stok barang terlambat diterima | Meminta data sejak tahap analisis (minggu 1–2) dan menunjuk narasumber dari BAUM. |
| Kebutuhan atau alur persetujuan berbeda dari harapan pengguna | FGD validasi kebutuhan, prototipe sebelum pengembangan, dan review di akhir setiap tahap. |
| Pengguna sulit beradaptasi dengan sistem baru | Antarmuka sederhana, manual pengguna, pelatihan, dan pendampingan awal. |
| Data pribadi peminjam (biodata dan KTM) bocor | Pembatasan hak akses dan penerapan prinsip pelindungan data pribadi. |
| Jadwal 10 minggu terlambat | Pengendalian jadwal oleh Project Manager dan pembagian tugas yang jelas per peran. |

# BAB 7 RENCANA IMPLEMENTASI

## 7.1 Metodologi Pelaksanaan

Pekerjaan dilaksanakan dengan pendekatan Waterfall yang disertai review berkala bersama pihak universitas pada setiap akhir tahap. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan sistem sudah didefinisikan cukup jelas dalam KAK, sehingga tahapan, output, dan jadwal dapat direncanakan secara terukur. Tahap berikutnya dimulai setelah output tahap sebelumnya direview.

## 7.2 Metode Pengumpulan Data

•  Wawancara dengan pihak universitas (BAUM dan pengelola laboratorium) serta perwakilan Ormawa KEMA UKRI.

•  Observasi proses peminjaman manual yang berjalan saat ini.

•  Studi dokumen: KAK, SOP peminjaman, format surat peminjaman, serta data ruang, laboratorium, dan inventaris barang.

•  Diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk memvalidasi kebutuhan dan alur persetujuan.

## 7.3 Tahapan Pelaksanaan

| Tahap | Kegiatan | Output | Review pihak universitas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Analisis (minggu 1–2) | Pengumpulan kebutuhan, wawancara, observasi, studi SOP peminjaman, FGD; menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional | Dokumen SRS | Memeriksa SRS dan alur persetujuan |
| 2. Desain (minggu 3–4) | Perancangan alur peminjaman, basis data, dan antarmuka (dashboard, form pengajuan, persetujuan) | Dokumen desain sistem dan prototipe | Memeriksa desain dan prototipe |
| 3. Pengembangan (minggu 5–8) | Coding modul dashboard, peminjaman ruang, laboratorium, barang BAUM, persetujuan, status, dan stok | Sistem berjalan | Melihat hasil pengembangan secara berkala |
| 4. Pengujian (minggu 9) | Pengujian fungsional dan UAT bersama pihak universitas dan perwakilan Ormawa | Laporan testing | Melaksanakan UAT dan menyatakan hasilnya |
| 5. Implementasi (minggu 10) | Deployment, pelatihan pengguna, pendampingan awal | Sistem produksi, manual pengguna, laporan akhir | Menerima serah terima |

## 7.4 Organisasi Tim Pelaksana

Struktur organisasi tim: Project Manager membawahi System Analyst / UI-UX, kemudian Programmer (Backend dan Frontend), dan Tester.

| No | Posisi | Jumlah | Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | 1 | Koordinasi proyek, pengendalian jadwal, dan komunikasi dengan pihak universitas |
| 2 | System Analyst / UI-UX | 1 | Analisis kebutuhan, perancangan alur sistem, dan desain antarmuka |
| 3 | Programmer | 2 | Pengembangan aplikasi (backend dan frontend) |
| 4 | Tester | 1 | Pengujian sistem dan pendampingan UAT |

## 7.5 Output / Deliverables

| No | Deliverable | Isi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumen Analisis Sistem (SRS) | Kebutuhan fungsional dan non-fungsional hasil analisis. |
| 2 | Dokumen Desain Sistem | Alur proses, rancangan basis data, dan rancangan antarmuka. |
| 3 | Aplikasi Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana | Dashboard, peminjaman ruang kelas dan laboratorium, peminjaman barang BAUM, persetujuan, status peminjaman, dan stok. |
| 4 | Manual Pengguna | Panduan penggunaan sistem bagi pihak universitas dan peminjam. |
| 5 | Laporan Akhir Proyek | Ringkasan pelaksanaan pekerjaan dan hasil akhir. |

## 7.6 Pengujian dan UAT

Pengujian dilakukan pada minggu 9 oleh Tester bersama pihak universitas. Skenario uji minimal yang harus lulus sebelum serah terima:

| No | Skenario uji | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa mengajukan peminjaman dengan KTM, surat, dan keperluan | Pengajuan tercatat dengan status pending |
| 2 | Ormawa mengajukan peminjaman dengan surat, biodata, dan keperluan | Pengajuan tercatat dengan status pending |
| 3 | Pengajuan dikirim tanpa surat peminjaman | Sistem tidak menerima pengajuan atau meminta kelengkapan |
| 4 | Pihak universitas menyetujui pengajuan | Status berubah menjadi disetujui dan terlihat oleh peminjam |
| 5 | Pihak universitas menolak pengajuan | Status berubah menjadi tidak disetujui dan terlihat oleh peminjam |
| 6 | Pengajuan barang BAUM disetujui | Dashboard dan data stok menampilkan barang yang dipinjam dan yang tersedia |
| 7 | Pengajuan ruang kelas atau laboratorium disetujui | Dashboard menampilkan ruang tersebut sebagai sedang dipakai |

## 7.7 Pelatihan Pengguna

Pada minggu 10 dilakukan pelatihan bagi pihak universitas (pemantauan dan persetujuan) serta perwakilan peminjam (pengajuan dan melihat status), dilengkapi manual pengguna dan pendampingan awal setelah sistem digunakan.

# BAB 8 ESTIMASI BIAYA PROYEK

Estimasi biaya berikut merupakan perkiraan awal berdasarkan ruang lingkup dan jadwal pekerjaan selama 10 minggu:

| No | Komponen | Cakupan | Estimasi Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan Sistem | Analisis, desain, dan pengembangan seluruh modul (minggu 1–8) | Rp5.000.000 |
| 2 | Hosting dan Domain | Menjalankan sistem agar dapat diakses pengguna | Rp1.000.000 |
| 3 | Pengujian dan UAT | Pengujian fungsional dan UAT (minggu 9) | Rp500.000 |
| 4 | Pelatihan Pengguna dan Dokumentasi | Pelatihan, manual pengguna, laporan akhir (minggu 10) | Rp500.000 |
| 5 | Operasional dan Internet | Koordinasi, wawancara, FGD, dan koneksi selama pekerjaan | Rp1.000.000 |
|  | Total Estimasi Biaya Proyek |  | Rp8.000.000 |

Estimasi biaya ini merupakan perkiraan awal dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan proyek.

# BAB 9 JADWAL PROYEK

## 9.1 Jadwal Ringkas

| Minggu | Kegiatan |
| --- | --- |
| 1–2 | Analisis kebutuhan |
| 3–4 | Desain sistem |
| 5–8 | Pengembangan |
| 9 | Testing (termasuk UAT) |
| 10 | Implementasi dan pelatihan |

## 9.2 Bagan Waktu

| Kegiatan | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisis kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desain sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengembangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing dan UAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementasi dan pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3 Milestone

| Akhir minggu | Milestone |
| --- | --- |
| 2 | Dokumen SRS selesai dan direview |
| 4 | Dokumen desain sistem dan prototipe selesai dan direview |
| 8 | Sistem berjalan (seluruh modul selesai dikembangkan) |
| 9 | Laporan testing dan UAT selesai |
| 10 | Sistem produksi, manual pengguna, dan laporan akhir diserahkan |

Dengan jadwal tersebut diharapkan proyek dapat selesai tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

# BAB 10 PENUTUP

Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana UKRI diharapkan dapat membantu mahasiswa, Ormawa KEMA UKRI, dan pihak universitas dalam mengelola peminjaman ruang kelas, laboratorium, dan barang BAUM secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, tepat waktu, dan dengan koordinasi yang baik bersama pihak universitas selama pekerjaan berlangsung.